**Planning Prévisionnel Projet EOP**

Modules clés

* Paiement en ligne
* Virement Compte à compte
* Devise EOP
* Web services

Paiement en Ligne (Similaire au virement compte à compte)

* Le client se connecte avec ses informations
* Il saisit le montant à payer
* Il saisit ensuite le code de confirmation [Optionnel]
* EOP se connecte au système hôte (TMoney/Flooz)
* Envoyer la requête de prélèvement
* Payer le vendeur (cas succès)
* Annuler l’opération (Cas d’échec)

Web services

* Compte développeur
* Prélèvements mensuels

|  |  |
| --- | --- |
| Tâches | Périodes |
| Réalisation et finalisation du diagramme des classes et du déroulement des scénarios | 23/10 au 29/10 |
| Préparation et Mise en place des outils et technologies à utiliser et dispatching des tâches | 30/10 au 12/11 |
| Développement des modules distincts suivi du Premier bilan (sans compter les pulls et push puis les discussions par moment) | 13/11 au 17/12 |
| Développement des modules distincts suivi du deuxième bilan (sans compter les pulls et push puis les discussions par moment) | 17/12 au 07/01 |
| Développement des modules distincts suivi du début des jeux d’essai (sans compter les pulls et push puis les discussions par moment) | 07/01 au 21/01 |
| Réservation du nom de domaine |  |

Rappelons que ces délais pourraient être revus en raison du retard des certaines démarches ou pour des cas de force majeures.